# администрация муниципального образования

# Белоглинский район

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

### от 17.12.2010                                                                                       № 679

с. Белая Глина

Об утверждении муниципальной целевой программы «Энергосбережение в муниципальном образовании Белоглинский район на 2010 - 2014 годы»

В целях  выполнения  положения  закона Краснодарского края от 03 марта 2010 года № 1912-КЗ «Об энергоснабжении и повышении энергетической эффективности в Краснодарском крае»,  п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Энергосбережение в муниципальном образовании Белоглинский район на 2010 - 2014 годы» (далее – программа) согласно приложению.

2. Финансирование расходов на реализацию мероприятий  программы в 2010-2014 годах осуществляется в пределах средств, утверждаемых в бюджете муниципального образования Белоглинский район на эти цели.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования Белоглинский район по вопросам транспорта, связи, дорог, строительства и ЖКХ С.М.Шматова.

4. Постановление вступает в силу cо дня его подписания.

Глава муниципального образования

Белоглинский район		                                       А.Н.Коклин

Приложение

к постановлению администрации муниципального образования

Белоглинский район

от 17.12. 2010  № 679

# МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

# «ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

# БЕЛОГЛИНСКИЙ РАЙОН НА 2010 – 2014 ГОДЫ»

# Паспорт

# Муниципальной целевой программы

«Энергоснабжение в муниципальном образовании

Белоглинский район на 2010-2014 годы»

| Наименование программы | «Энергосбережение в муниципальном образовании Белоглинский район» на 2010-2014 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для Разработки программы | закон Краснодарского края от 03 марта 2010 года № 1912 – КЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в Краснодарском крае» |
| Основные разработчики программы | Отдел по вопросам строительства, транспорта, связи, дорог, ЖКХ и ТЭК администрации муниципального образования Белоглинский район |
| Заказчик программы | администрация муниципального образования Белоглинский район |
| Исполнители мероприятий программы | администрация муниципального образования Белоглинский район, Управление образования администрации муниципального образования Белоглинский район; управление культуры администрации муниципального образования Белоглинский район; отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Белоглинский район; муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная районная больница администрации Белоглинского района» |
| Цели и задачи программы | техническое перевооружение и развитие теплоэнергетической отрасли муниципального образования Белоглинский район |
| Срок реализации программы | 2010-2014 годы |
| Источники финансирования программы | Бюджет муниципального образования Белоглинский район, внебюджетные источники |
| Контроль за выполнением программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет отдел по вопросам строительства, транспорта, связи, дорог, ЖКХ и ТЭК администрации муниципального образования Белоглинский район. |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программными методами

Не эффективное использование энергетических ресурсов потребителями бюджетной сферы приводит к значительным финансовым затратам бюджета муниципального образования. Для изменения существующего положения необходимо техническое перевооружение объектов муниципальной собственности в рамках программы «Энергосбережение в  муниципальном образовании Белоглинский район» на 2010-2014 годы.

При установки приборов учета энергетических ресурсов на объекты социальной сферы величина планируемой годовой экономии составит до 15 % от объема расходов на оплату за коммунальные услуги.

### 2. Основные цели, задачи, сроки и этапы

### реализации программы

Обеспечение устойчивого теплоснабжения, снижение себестоимости производства тепловой энергии,  а так же  установка приборов учёта энергетических ресурсов с целью оптимизации расходов при осуществлении расчётов за используемый ресурс.

3. Перечень мероприятий программы

3.1. Организационные мероприятия:

# 3.1.1. Подготовка и принятие нормативных правовых актов муниципального образования Белоглинский район, определяющих полномочия администрации муниципального образования Белоглинский район и ее структурных подразделений  (далее – администрация) в сфере реализации закона Краснодарского края от 03 марта 2010 года № 1912-КЗ «Об энергосбережении и о повышении  энергетической эффективности в Краснодарском крае».

# 3.1.2. Разработка и утверждение администрацией, бюджетными учреждениями соответствующих планов мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, направленных на реализацию закона Краснодарского края от 03 марта 2010 года № 1912-КЗ «Об энергосбережении и о повышении  энергетической эффективности в Краснодарском крае».

3.2. Мероприятия по оснащению потребителей приборами учета и стимулированию потребителей к экономии и надлежащей оплате энергоресурсов:

3.2.1. Оснащение зданий, строений и сооружений, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Белоглинский район, приборами учета используемых энергетических ресурсов, а так же ввод установленных приборов учета в эксплуатацию.

3.2.2. Обеспечение учёта используемых энергетических ресурсов  (установка приборов учёта за счёт средств бюджета муниципального образования внебюджетных источников) (прилагается).

3.3. Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности в муниципальном образовании Белоглинский район:

3.3.1. Обеспечение энергетической эффективности зданий, строений и сооружений при проведении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов муниципальной собственности муниципального образования Белоглинский район.

3.3.2. Обеспечение реализации бюджетными учреждениями требований по энергетической эффективности товаров, работ и услуг, закупаемых для муниципальных нужд.

3.4. Мероприятия в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности:

3.4.1. Организация работ по проведению энергетического обследования в бюджетном секторе в соответствии с требованиями законодательства.

4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 1692 тысячи рублей, в том числе из бюджета муниципального образования  -782,0 тысячи рублей, из внебюджетных средств - 910,0 тысяч рублей.

Таблица. Распределение объемов финансирования.

тыс. рублей

| Год | Краевой бюджет. | Бюджет муниципального образования. | Внебюджетные источники |
| --- | --- | --- | --- |
| 2010 | - | 194,0 | - |
| 2011 | - | 86,0 | 350,0 |
| 2012 | - | 214,0 | 280,0 |
| 2013 | - | 288,0 | 280,0 |
| 2014 | - | - | - |
| Итого | - | 782,0 | 910,0 |

5. Обоснование социально-экономической

эффективности программы

В результате реализации программных мероприятий планируется  повысить эффективность использования энергетических ресурсов потребителями бюджетной сферы, что приведёт к значительной финансовой экономии бюджета муниципального образования.

6. Механизм реализации программы и контроль

хода ее исполнения

Программой определен круг исполнителей, указанный в графе «Исполнители» паспорта Программы, которые несут ответственность за организацию и исполнение соответствующих мероприятий, рациональное и целевое использование выделяемых бюджетных средств.

Общее руководство и координацию исполнения Программы осуществляет отдел по вопросам строительства, транспорта, связи, дорог, ЖКХ и ТЭК администрации муниципального образования Белоглинский район.

Контроль за ходом исполнения Программы и освоением выделяемых средств осуществляет заместитель главы муниципального образования по вопросам транспорта, связи, дорог, строительства и ЖКХ С.М.Шматов.

Заместитель главы

муниципального образования

Белоглинский район                                                                               С.М.Шматов

Концепция

Муниципальной целевой программы

«Энергосбережение в муниципальном образовании

Белоглинский район на 2010 – 2014 годы»

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программными методами

Не эффективное использование энергетических ресурсов потребителями бюджетной сферы приводит к значительным финансовым затратам бюджета муниципального образования. Для изменения существующего положения необходимо техническое перевооружение объектов муниципальной собственности в рамках программы «Энергосбережение в  муниципальном образовании Белоглинский район» на 2010-2014 годы.

При установки приборов учета энергетических ресурсов на объекты социальной сферы величина планируемой годовой экономии составит до 15 % от объема расходов на оплату за коммунальные услуги.

### 2. Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации программы

Обеспечение устойчивого теплоснабжения, снижение себестоимости производства тепловой энергии,  а так же  установка приборов учёта энергетических ресурсов с целью оптимизации расходов при осуществлении расчётов за используемый ресурс.

3. Перечень мероприятий программы

3.1. Организационные мероприятия:

# 3.1.1. Подготовка и принятие нормативных правовых актов муниципального образования Белоглинский район, определяющих полномочия администрации муниципального образования Белоглинский район и ее структурных подразделений  (далее – администрация) в сфере реализации закона Краснодарского края от 03 марта 2010 года № 1912-КЗ «Об энергосбережении и о повышении  энергетической эффективности в Краснодарском крае».

# 3.1.2. Разработка и утверждение администрацией, бюджетными учреждениями соответствующих планов мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, направленных на реализацию закона Краснодарского края от 03 марта 2010 года № 1912-КЗ «Об энергосбережении и о повышении  энергетической эффективности в Краснодарском крае».

3.2. Мероприятия по оснащению потребителей приборами учета и стимулированию потребителей к экономии и надлежащей оплате энергоресурсов:

3.2.1. Оснащение зданий, строений и сооружений, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Белоглинский район, приборами учета используемых энергетических ресурсов, а так же ввод установленных приборов учета в эксплуатацию.

3.2.2. Обеспечение учёта используемых энергетических ресурсов  (установка приборов учёта за счёт средств бюджета муниципального образования внебюджетных источников) (прилагается).

3.3. Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности в муниципальном образовании Белоглинский район:

3.3.1. Обеспечение энергетической эффективности зданий, строений и сооружений при проведении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов муниципальной собственности муниципального образования Белоглинский район.

3.3.2. Обеспечение реализации бюджетными учреждениями требований по энергетической эффективности товаров, работ и услуг, закупаемых для муниципальных нужд.

3.4. Мероприятия в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности:

3.4.1. Организация работ по проведению энергетического обследования в бюджетном секторе в соответствии с требованиями законодательства.

4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 1692 тысячи рублей, в том числе из бюджета муниципального образования  -782,0 тысячи рублей, из внебюджетных средств - 910,0 тысяч рублей.

Таблица. Распределение объемов финансирования.

тыс. рублей

| Год | Краевой бюджет. | Бюджет муниципального образования. | Внебюджетные источники |
| --- | --- | --- | --- |
| 2010 | - | 194,0 | - |
| 2011 | - | 86,0 | 350,0 |
| 2012 | - | 214,0 | 280,0 |
| 2013 | - | 288,0 | 280,0 |
| 2014 | - | - | - |
| Итого | - | 782,0 | 910,0 |

5. Обоснование социально-экономической эффективности программы

В результате реализации программных мероприятий планируется  повысить эффективность использования энергетических ресурсов потребителями бюджетной сферы, что приведёт к значительной финансовой экономии бюджета муниципального образования.

6. Механизм реализации программы и контроль хода ее исполнения

Программой определен круг исполнителей, указанный в графе «Исполнители» паспорта Программы, которые несут ответственность за организацию и исполнение соответствующих мероприятий, рациональное и целевое использование выделяемых бюджетных средств.

Общее руководство и координацию исполнения Программы осуществляет отдел по вопросам строительства, транспорта, связи, дорог, ЖКХ и ТЭК администрации муниципального образования Белоглинский район.

Контроль за ходом исполнения Программы и освоением выделяемых средств осуществляет заместитель главы муниципального образования по вопросам транспорта, связи, дорог, строительства и ЖКХ С.М.Шматов.

Заместитель главы

муниципального образования

Белоглинский район                                                                               С.М.Шматов

Приложение

к муниципальной программе

Обеспечение учёта используемых энергетических ресурсов, изготовление проектно сметной документации,

изготовление проектно сметной документации на капитальный ремонт линий электропередач,

приобретение и установка приборов учета

| № п/п | Срок реализации | Ведомственная принадлежность объекта | Изготовление проектно сметной документации на капитальный ремонт линий электрических сетей | Изготовление проектно сметной документации на установку приборов учета | Количество приборов учёта (шт.) | Общая стоимость проекта (тыс.руб.) | Величина планируемой годовой экономии (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Вода | Газ | Тепло | Электричество |  |  |
|  |  | Учреждение культуры |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2010 |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.1 | 2011 |  | - | - | 1 | - | - | - | 2000 |  |
| 1.2 | 2012 |  | - | - | 1 | - | 1 | - | 72000 |  |
| 1.3 | 2013 |  | - | - | 1 | - | 2 | - | 142000 |  |
| 1.4 | 2014 |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Итого |  |  | - | - | 3 | - | 3 | - | 216000 |  |
|  |  | Учреждение здравоохранения |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2010 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 194000 |  |
| 2.1 | 2011 |  | - | - | - | - | 5 | - | 350000 |  |
| 2.2 | 2012 |  | - | - | - | - | 4 | - | 280000 |  |
| 2.3 | 2013 |  | - | - | - | - | 4 | - | 280000 |  |
| 2.4 | 2014 |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Итого |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | - | 1104000 |  |
|  |  | Учреждение образования и спорта |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 2010 |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.1 | 2011 |  | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 84000 |  |
| 3.2 | 2012 |  | - | - | 1 | - | 2 | - | 142000 |  |
| 3.3 | 2013 |  | - | - | 3 | - | 2 | - | 146000 |  |
| 3.4 | 2014 |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Итого |  |  | - | - | 6 |  | 5 |  | 372000 |  |
|  |  | ИТОГО: в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010 | 95000 | 87000 | 2000 | 10000 | - | - | 194000 |  |
| 4. |  | 2011 | - | - | 6000 | - | 420000 | 10000 | 436000 |  |
|  |  | 2012 | - | - | 4000 | - | 490000 | - | 494000 |  |
|  |  | 2013 | - | - | 8000 | - | 560000 | - | 568000 |  |
|  |  | 2014 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5. |  | Всего | 95000 | 87000 | 20000 | 10000 | 1470000 | 10000 | 1692000 |  |

Заместитель главы

муниципального образования

Белоглинский район 											   С.М.Шматов

Приложение

к концепции муниципальной программы

Обеспечение учёта используемых энергетических ресурсов, изготовление проектно сметной документации,

изготовление проектно сметной документации на капитальный ремонт линий электропередач,

приобретение и установка приборов учета

| № п/п | Срок реализации | Ведомственная принадлежность объекта | Изготовление проектно сметной документации на капитальный ремонт линий электрических сетей | Изготовление проектно сметной документации на установку приборов учета | Количество приборов учёта (шт.) | Общая стоимость проекта (тыс.руб.) | Величина планируемой годовой экономии (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Вода | Газ | Тепло | Электричество |  |  |
|  |  | Учреждение культуры |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2010 |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.1 | 2011 |  | - | - | 1 | - | - | - | 2000 |  |
| 1.2 | 2012 |  | - | - | 1 | - | 1 | - | 72000 |  |
| 1.3 | 2013 |  | - | - | 1 | - | 2 | - | 142000 |  |
| 1.4 | 2014 |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Итого |  |  | - | - | 3 | - | 3 | - | 216000 |  |
|  |  | Учреждение здравоохранения |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2010 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 194000 |  |
| 2.1 | 2011 |  | - | - | - | - | 5 | - | 350000 |  |
| 2.2 | 2012 |  | - | - | - | - | 4 | - | 280000 |  |
| 2.3 | 2013 |  | - | - | - | - | 4 | - | 280000 |  |
| 2.4 | 2014 |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Итого |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | - | 1104000 |  |
|  |  | Учреждение образования и спорта |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 2010 |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.1 | 2011 |  | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 84000 |  |
| 3.2 | 2012 |  | - | - | 1 | - | 2 | - | 142000 |  |
| 3.3 | 2013 |  | - | - | 3 | - | 2 | - | 146000 |  |
| 3.4 | 2014 |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Итого |  |  | - | - | 6 |  | 5 |  | 372000 |  |
|  |  | ИТОГО: в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010 | 95000 | 87000 | 2000 | 10000 | - | - | 194000 |  |
| 4. |  | 2011 | - | - | 6000 | - | 420000 | 10000 | 436000 |  |
|  |  | 2012 | - | - | 4000 | - | 490000 | - | 494000 |  |
|  |  | 2013 | - | - | 8000 | - | 560000 | - | 568000 |  |
|  |  | 2014 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5. |  | Всего | 95000 | 87000 | 20000 | 10000 | 1470000 | 10000 | 1692000 |  |

Заместитель главы

муниципального образования

Белоглинский район 										С.М.Шматов

# Text boxes

3

2

4

3

2